THERAPEDIA DEVELOPMENTAL CENTER

Panduan QA & Tester — Therapedia One Gate Integrated Clinic System

Untuk: tim tester / QA
 QA_PANDUAN_UAT_KLIEN.md (panduan untuk penguji klien), TIMELINE_UAT_KLIEN.md (jadwal UAT)
 11 Okt 2026 · Status: draf untuk review

Dokumen ini memuat: (1) penjelasan lengkap cara kerja aplikasi supaya Anda paham yang diuji, (2) persiapan tester per minggu, (3) daftar test case dengan hasil yang diharapkan, dan (4) cara melaporkan bug. Dokumen ini hanya berisi hal yang dikerjakan tester; pekerjaan teknis developer tidak dimuat di sini.

# Daftar isi

- Tujuan dan ruang lingkup

- Memahami aplikasi (alur lengkap)

- Lingkungan, akun, dan data uji

- Strategi uji

- Persiapan tester per minggu

- Siklus mingguan: Jumat → Sabtu → Senin

- Katalog test case

- Aturan yang harus selalu benar (konsistensi angka)

- Uji non-fungsional (keamanan, mobile, tampilan)

- Manajemen bug

- Kriteria masuk dan keluar tiap sesi UAT

- Regresi dan smoke test go-live

- Lampiran: template dan checklist

# 1. Tujuan dan ruang lingkup

Tujuan. Menemukan masalah sebelum klien menguji pada hari Sabtu, sehingga waktu UAT (±3 jam) dipakai untuk validasi kebutuhan bisnis, bukan mencari bug dasar.

Di dalam scope: inquiry & asesmen, penjadwalan & kredit sesi, finance, portal terapis, portal orang tua, kuesioner publik (/assessment), dashboard, master data, user & hak akses, landing page (ID/EN), tampilan HP (375px) dan mode gelap halaman staf.

Di luar scope: integrasi Google Calendar (setelah go-live), WhatsApp otomatis, satu akun ortu untuk banyak anak, upload dokumen ke server (dokumen = link Google Drive), klasifikasi skor asesmen otomatis.

Sumber kebenaran perilaku sistem: dokumen ini (§2 dan §7) dan keputusan klien yang dirujuk. Bila yang Anda lihat berbeda dari dokumen ini, laporkan sebagai bug dan tulis rujukan bagian dokumennya; developer akan menjawab "bug", "sesuai requirement", atau "dokumen perlu diperbarui".

# 2. Memahami aplikasi (alur lengkap)

## 2.1 Apa itu Therapedia

Sistem operasional klinik tumbuh kembang anak Therapedia Developmental Center (cabang Surabaya: East, Citraland, West). Satu sistem untuk semua kegiatan klinik, dari calon pasien menghubungi klinik sampai laporan terapi dan keuangan.

Istilah dasar:

- Client = anak yang diterapi. Satu client = satu orang tua. Kode client contoh KO-00001.

- Inquiry = calon client yang baru menghubungi.

- Sesi = satu pertemuan (terapi atau asesmen) di kalender.

- Kredit = jumlah sesi terapi yang sudah dibayar dan belum terpakai.

- Paket = produk yang dibeli (mis. 10 sesi); tiap pembelian membuat satu paket kredit.

## 2.2 Gambaran besar: perjalanan satu client

ORANG TUA                    KLINIK (STAF)                                   SISTEM

─────────                    ─────────────                                   ──────

Menghubungi klinik  ─────▶   [Admin Inquiry] Intake baru                     Status: INQUIRY

(WA/telepon)                    + kode client otomatis (KO-00001)

[Admin Inquiry] Pilih layanan                   Status: SERVICE SELECTED

[Admin Inquiry] Buat KODE KUESIONER             Status: ASSESSMENT SCHEDULED

atau jadwalkan sesi asesmen

(invoice assessment terbit otomatis bila diaktifkan)

Isi kuesioner      ─────▶   (di /assessment, HP, sekali isi, wajib consent)

(+ unggah bukti transfer                                                      Skor kuadran dihitung

bila ada invoice)

[Terapis/Admin] Baca jawaban & skor              Status: ASSESSMENT DONE

(setelah sesi asesmen selesai /

diubah manual)

[Admin Inquiry] Putuskan hasil:

Admit / Done Consult / Done Assessment / Discontinue

── bila ADMIT ──

[Finance] Terbitkan invoice paket ─▶ Tandai Lunas ─▶ KREDIT bertambah

[Admin Schedule] Buat jadwal (tunggal / berulang)

[Terapis] Menjalankan sesi, isi laporan

[Admin Schedule] Tandai sesi Selesai ─────────▶ Kredit −1

Melihat tagihan,    ◀─────   [Portal Orang Tua]

kredit, laporan

Kredit < 3 ─▶ [Finance] Renewal ─▶ paket baru

... (berulang) ...

[Admin] Discharge (alasan wajib)                Status: DISCHARGED

(jadwal aktif dihapus, sisa sesi hangus)

## 2.3 Role (peran) dan tugasnya

| Role | Tugas utama | Menu utama | Catatan |
| --- | --- | --- | --- |
| Master (Direksi) | Mengatur semua; melihat semua cabang | Revenue & performa cabang, Master Cabang, User, Hak Akses, Master Data, semua modul | Satu-satunya yang melihat semua cabang secara default |
| Manager (Branch Manager) | Memantau satu cabang | Revenue cabang, Schedule Dashboard, kalender | Terkunci ke 1 cabang; boleh semua aksi di modul yang diizinkan |
| Admin Inquiry | Intake, pipeline, kuesioner | Pipeline client, Detail client, Kode kuesioner | Tidak mengurus tagihan (hanya melihat invoice) |
| Admin Schedule | Jadwal & sesi | Kalender, Active Client, Hari Libur, Monitoring Laporan, Utilization | Cancel/Off, reschedule, revert, aksi massal |
| Finance | Tagihan, kredit, cuti | Tab: Menunggu Pembayaran, Perlu Renewal, Semua Tagihan, Riwayat, Log Kredit & Saldo, Saldo Lebihan, Cuti, Paket | Void, Refund, Konversi, Reset Cuti Tahunan |
| Terapis | Menjalankan sesi | Jadwal saya, Summary & Laporan Sesi, Kalender Tim (baca saja) | Hanya data client/sesinya sendiri |
| Orang Tua | Memantau anaknya | Portal: tagihan, kredit, riwayat sesi & laporan, kuesioner | Login: kode client + tanggal lahir anak; tanpa kata sandi |
| Role kustom | Gabungan modul tertentu | Sesuai pengaturan Master | Contoh: "Admin Gabungan" |

Aturan akses penting

- Punya akses modul = boleh semua aksi di modul itu kecuali hapus.

- Tombol hapus hanya muncul untuk role dengan izin hapus dan akses modul.

- Staf selain Master terikat satu cabang; bisa diberi "akses semua cabang".

- Master dapat melihat semua modul; role lain sesuai pengaturan.

## 2.4 Pipeline status client

Tahapan (nama di layar bisa sedikit berbeda): Inquiry → Service Selected → Assessment Scheduled → Assessment Done → Admitted; hasil akhir lain: Done Consult, Done Assessment, Discontinued; setelah terapi: Discharged.

Aturan:

- Perubahan otomatis hanya maju, dan urutan langkah tidak dikunci (mis. langsung menjadwalkan asesmen dari Inquiry boleh).

- Perubahan manual boleh ke tahap mana pun (maju atau mundur), untuk koreksi atau mengaktifkan kembali client.

- Discontinue dan Discharge wajib alasan; Discontinue mencatat tanggal discontinue.

- Discharge menghapus semua jadwal aktif client dan menghanguskan sisa sesi; riwayat tetap.

- Client discharged/discontinued bisa diaktifkan kembali (menjadi Admitted).

- Client boleh di-Admit dengan kredit 0 (Frozen) sampai Finance menambah paket.

## 2.5 Kuesioner orang tua (/assessment)

- Admin Inquiry membuat kode kuesioner (kategori asesmen, layanan yang dipilih, masa berlaku opsional: tanpa/7/14/30 hari, dan pilihan dengan atau tanpa invoice). Contoh kode: SP2-K7M4QX.

- Bila dengan invoice: invoice Assessment terbit otomatis (nominal = harga layanan yang dipilih).

- Admin mengirim kode atau tautan (/assessment?code=...) ke orang tua; dengan tautan, kode terisi otomatis.

- Orang tua membuka di HP. Bila ada invoice: wajib mengunggah bukti transfer (JPG/PNG/PDF ≤ 5 MB). Cukup terunggah; tidak perlu menunggu lunas.

- Orang tua mengisi semua pertanyaan, mencentang persetujuan (consent), lalu kirim.

- Aturan: hanya sekali isi; kode kedaluwarsa ditolak; orang tua tidak melihat hasil; semua staf internal boleh melihat jawaban dan skor kuadran (tanpa klasifikasi otomatis).

- Kode yang belum diisi boleh dihapus (invoice belum lunas ikut terhapus); yang sudah diisi tidak bisa.

## 2.6 Penjadwalan dan status sesi

Kalender mingguan per terapis. Admin Schedule membuat jadwal tunggal atau berulang (pilih hari, tiap hari punya jam/terapis/paket sendiri, N minggu). Layanan diambil dari client (tidak ada pilihan layanan di form).

| Dari | Aksi | Ke | Efek kredit |
| --- | --- | --- | --- |
| Scheduled | Selesai (Complete) | Completed | Sesi terapi −1 kredit; sesi asesmen tanpa kredit dan memajukan status client |
| Scheduled | Cancel / Off | Cancelled | Admin wajib memilih: Potong atau Jangan potong |
| Scheduled | Reschedule (pindah slot) | Rescheduled | Netral |
| Scheduled | Tandai menunggu jadwal pengganti | Reschedule Pending | Netral |
| Reschedule Pending | Tetapkan jadwal baru | Rescheduled | Netral |
| Reschedule Pending | Drop | Cancelled | Admin wajib memilih potong atau tidak |
| Completed / Cancelled / Rescheduled / Pending | Revert (alasan wajib) | Kembali ke keadaan sebelumnya | Kredit dikoreksi; hanya 1x per aksi |

Aturan penting:

- Cancel dan Off adalah satu aksi dengan satu daftar alasan. Setiap alasan punya KODE (mis. S, OL, SCA, MCU, FM, TI, H); yang tampil di riwayat adalah KODE (nama panjang muncul sebagai petunjuk).

- Pilihan Potong: pakai credit leave paket dulu (kredit sesi tetap utuh). Credit leave habis → memotong 1 kredit sesi. Pilihan Jangan potong: tidak memotong apa pun.

- Bentrok = terapis yang sama sudah menangani client lain di jam yang sama. Sistem memberi peringatan, admin boleh melanjutkan ("Schedule Anyway"). Reschedule yang bentrok diblokir.

- Hari libur tidak bisa dipilih dan dilewati oleh jadwal berulang. Hari libur boleh diinput berentang tanggal.

- Client Frozen (kredit 0) tetap bisa dijadwalkan; tampil dengan penanda khusus.

- Client yang sedang cuti tidak bisa ditambah jadwal aktif di tanggal cuti.

- Sesi Completed yang laporannya belum diisi muncul di Monitoring Laporan.

- Ganti jadwal rutin hanya mengganti sesi Scheduled mendatang pada pola itu; riwayat tidak diubah.

- Aksi massal: selesai, cancel, reschedule, revert untuk banyak sesi. Reschedule massal atomik (satu bermasalah = tidak ada yang tersimpan).

## 2.7 Kredit: cara kerjanya

- Setiap pembelian paket = satu paket kredit baru (bukan menambah ke paket lama). Total kredit = jumlah semua paket.

- Sesi dipotong dari paket yang dipilih saat penjadwalan, atau paket aktif tertua.

- Frozen = total kredit 0. Ini dihitung otomatis, bukan status yang diatur manual.

- Tidak ada saldo kredit negatif.

- Log Kredit & Saldo (Finance): satu baris = satu paket milik satu client, menampilkan sisa sesi, saldo rupiah, dan riwayat mutasi (pemakaian, cancel, revert, renewal, konversi, refund, discharge).

Contoh hitungan (angka ilustrasi) — dipakai sebagai pembanding saat menguji:

| Langkah | Kejadian | Kredit sesi | Credit leave |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Paket Regular 10 sesi, credit leave 3 dilunaskan | 10 | 3 |
| 1 | 3 sesi Selesai | 7 | 3 |
| 2 | 1 sesi Cancel, pilih Potong | 7 | 2 |
| 3 | 1 sesi Cancel, pilih Jangan potong | 7 | 2 |
| 4 | 2 sesi Cancel lagi, Potong | 7 | 0 |
| 5 | 1 sesi Cancel, Potong (credit leave habis) | 6 | 0 |
| 6 | Revert cancel langkah 5 | 7 | 0 |
| 7 | Revert cancel langkah 5 lagi | ditolak (1x) | — |
| 8 | Sesi Reschedule / Pending | tidak berubah | tidak berubah |

## 2.8 Finance: tagihan sampai kredit

Jenis invoice: Paket Sesi, Assessment, dan Cuti (oleh Finance). Tidak ada diskon, DP, cicilan, atau jatuh tempo.
 INV-{KODE}-{YYYYMMDD}-{NNN} (mis. INV-REG-20261107-001); KODE = kode paket, ASM untuk assessment, CUT untuk cuti; urutan reset tiap hari per kode.
 harga, jumlah sesi, dan nama paket dikunci saat invoice terbit; mengubah master paket tidak mengubah invoice lama.

Alur utama:

Finance terbitkan invoice (Belum Lunas) ──▶ muncul di "Menunggu Pembayaran"

│                                         │

│ (pembayaran diterima)                   ▼

└──────────────▶ Finance klik "Tandai Lunas" ──▶ Paket kredit BARU aktif (+N kredit)

Sesi mendatang pindah ke paket aktif

- Orang tua tidak mengunggah bukti untuk invoice paket; mereka hanya melihat status (Lunas / Menunggu Pembayaran).

- Satu-satunya kewajiban unggah bukti oleh orang tua: invoice Assessment sebelum mengisi kuesioner.

- Finance boleh mengunggah/mengganti bukti manual pada invoice (tidak mengubah status).

- Langsung lunas: pada Buat Tagihan (paket pertama) atau Renewal, pembayaran yang sudah diterima langsung dicatat lunas + paket aktif.

- Renewal: dua jalur (invoice baru, atau langsung lunas). Tab Perlu Renewal menampilkan client aktif dengan total sisa kredit kurang dari 3; tombol Add Renewal menerbitkan invoice dengan paket yang sama.

- Hapus invoice: hanya yang belum lunas (permanen). Invoice lunas tidak bisa dihapus.

- Void: hanya untuk invoice lunas yang kreditnya belum dipakai (alasan wajib; kredit dipertahankan). Bila kredit sudah dipakai → gunakan Refund.

- Invoice pengganti: saat membuat tagihan/renewal untuk client yang punya invoice void, wajib memilih "menggantikan INV-…" (paket lama dipakai ulang, tanpa kredit ganda) atau "paket baru".

- Refund: invoice lunas yang masih punya sisa kredit. Nominal otomatis = sisa kredit × harga per sesi, boleh diubah Finance (maksimal nilai invoice), alasan wajib. Sisa kredit menjadi 0; sesi mendatang pindah ke paket lain atau menjadi Frozen.

- Revenue: Verified Revenue = lunas − refund; Gross tetap memuat refund; invoice void tidak masuk angka mana pun.

- Konversi paket (mis. Senior → Regular): nilai sisa = sisa sesi × (harga paket ÷ total sesi); sesi baru = nilai sisa ÷ harga per sesi paket tujuan (dibulatkan ke bawah); lebihan menjadi saldo yang memotong invoice paket berikutnya. Semua jadwal terapi mendatang client dihapus (untuk dijadwalkan ulang); catatan Finance wajib; hanya sekali per invoice; tidak boleh ada kekurangan bayar.

Contoh: Senior Rp 2.000.000 / 10 sesi, sisa 4 → nilai sisa Rp 800.000. Regular Rp 150.000/sesi → 5 sesi (Rp 750.000), lebihan Rp 50.000.

- Log invoice: setiap invoice punya riwayatnya sendiri (terbit, lunas, bukti, konversi, void, refund, pemakaian saldo).

## 2.9 Cuti dan credit leave (dua jatah berbeda!)

|  | Cuti 30 hari/tahun | Credit leave per paket |
| --- | --- | --- |
| Per apa | Per client, per tahun | Per paket |
| Yang mengatur | Hanya Finance (catat cuti, reset tahunan) | Master paket; terpakai saat Cancel/Off "Potong" |
| Memotong kredit sesi? | Tidak | Memotong lebih dulu sebelum kredit sesi |
| Sisa di akhir tahun | Hangus lewat Reset Cuti Tahunan (semua client kembali 30) | Paket reguler: tiap paket baru = jatah baru. Paket satuan: melanjutkan sisa, kecuali Reset credit leave dipilih saat renewal |

Aturan cuti (Finance):

- Cuti dicatat sebagai rentang tanggal; hanya bisa bila client punya sesi terapi di rentang itu.

- Hari cuti dihitung dari sesi pertama sampai sesi terakhir di rentang. Contoh: rentang 7–14 Okt, sesi 8 dan 12 Okt → 5 hari.

- Sesi di rentang menjadi Cancelled dengan kode OL tanpa memotong kredit apa pun.

- Melewati 30 hari hanya peringatan (tidak diblokir).

- Akhiri Lebih Awal (isi tanggal anak masuk lagi): sesi sejak tanggal itu kembali Scheduled, hari kembali ke saldo. Void: seluruh cuti dibatalkan. Tidak ada tombol Hapus log cuti.

- Paket satuan: maksimal 1x cuti per bulan kalender.

- Finance dapat menerbitkan invoice cuti (nominal manual, tidak menambah kredit), opsional ditautkan ke log cuti.

## 2.10 Portal Terapis

Jadwal sendiri; Summary & Laporan Sesi (termasuk Rekap Harian dengan filter periode, mis. "Kamis 25 Okt · 3 Hours · daftar client"); isi laporan sesi (Activity, Note, Homework); detail client; hasil asesmen; cetak laporan; Kalender Tim (baca saja: tampilan Hari = semua terapis, Minggu = per terapis).

## 2.11 Portal Orang Tua

Login dengan kode client + tanggal lahir anak. Menampilkan: status tagihan (invoice void tidak ditampilkan; tidak ada Riwayat Invoice), sisa kredit, riwayat sesi completed dan laporan (tombol View Report nonaktif bila laporan kosong), export laporan harian, dan daftar kuesioner yang belum diisi (wajib unggah bukti invoice assessment dulu). Kode kuesioner tidak ditampilkan di portal.

## 2.12 Dashboard dan laporan

- Revenue (Master/Manager): Gross, Verified, Pending; filter rentang termasuk kustom.

- Inquiry: funnel, Total Discharge + report per alasan, log drop-off, daftar menunggu kuesioner (ada pencarian).

- Schedule: Cancellation Rate keseluruhan, Therapist Off Rate (alasan yang ditandai Therapist Off tetap dihitung di rate keseluruhan).

- Availability & Utilization per terapis/cabang: sesi terjadwal ÷ maksimal sesi per bulan (1 sesi = 1 jam); kapasitas menyesuaikan filter periode.

- Active Client: roster (Active/Discharged/Discontinued), detail, analitik kehadiran (tidak hadir = hanya cancel yang memotong kredit), birthday, re-assessment.

- Branch performance: perbandingan antar cabang.

## 2.13 Hapus data (penting!)

- Hapus bersifat permanen dan berantai (cascade).

  - Hapus client → ikut terhapus sesi, invoice, kredit, kuesioner, dan log client itu; invoice lunas keluar dari revenue.

  - Hapus invoice → hanya yang belum lunas.

  - Hapus cabang → semua isi cabang terhapus; wajib mengetik kode cabang.

  - Hapus master yang sudah pernah dipakai → ditolak.

- Tombol hapus hanya untuk role berizin hapus. Staf tidak dihapus, hanya dinonaktifkan.

## 2.14 Aturan tampilan umum

- Semua daftar: 10 data per halaman dengan pagination.

- Bahasa Indonesia (istilah klinik boleh English); landing page ID/EN.

- Mode gelap tersedia di halaman staf; halaman publik (landing, /assessment) selalu terang.

- Uang tampil dalam rupiah; tanggal dalam format Indonesia; jam format 24 jam.

## 2.15 Peta menu singkat per role

| Role | Menu |
| --- | --- |
| Master | Revenue · Performa Cabang · Cabang · User · Hak Akses · Master Data · modul lain |
| Manager | Revenue cabang · Schedule Dashboard · Kalender · Active Client |
| Admin Inquiry | Pipeline · Detail Client · Kode Kuesioner · Master Asesmen |
| Admin Schedule | Kalender · Active Client · Hari Libur · Monitoring Laporan · Utilization |
| Finance | Menunggu Pembayaran · Perlu Renewal · Semua Tagihan/Buat Tagihan · Riwayat · Log Kredit & Saldo · Saldo Lebihan · Cuti · Paket |
| Terapis | Jadwal Saya · Summary & Laporan · Kalender Tim |
| Orang Tua | Beranda portal (tagihan, kredit, sesi, laporan, kuesioner) |

## 2.16 Cerita uji utuh (satu client dari awal sampai akhir)

Pakai cerita ini sebagai kerangka UAT ronde 1 dan sebagai kerangka uji end-to-end Anda sendiri.

- Admin Inquiry membuat intake "Kenzo" → kode KO-00001, status Inquiry.

- Memilih layanan → Service Selected. Membuat kode kuesioner (dengan invoice) → invoice assessment terbit otomatis, status Assessment Scheduled.

- Orang tua (HP) membuka tautan → unggah bukti → isi → consent → kirim. Coba buka kode yang sama lagi → ditolak.

- Finance menandai invoice assessment lunas.

- Admin Inquiry membaca skor, memilih Admit.

- Finance menerbitkan invoice paket Regular 10 sesi → Tandai Lunas → 10 kredit.

- Admin Schedule membuat jadwal berulang 2×/minggu, 12 minggu (melewati hari libur).

- Terapis menjalankan 3 sesi, mengisi laporan; Admin Schedule menandai Selesai → sisa 7.

- Admin Schedule meng-Cancel 1 sesi dengan Potong → credit leave berkurang, kredit tetap 7; reschedule 1 sesi; revert 1 aksi.

- Orang tua membuka portal: tagihan lunas, sisa kredit 7, riwayat 3 sesi, View Report aktif untuk sesi yang laporannya terisi.

- Setelah kredit < 3: Finance → Perlu Renewal → Add Renewal → lunas.

- Finance mencatat cuti 1 minggu → sesi jadi Cancelled kode OL; akhiri lebih awal.

- Manager/Master membuka dashboard: revenue, utilization, rate.

- Admin Schedule melakukan Discharge (alasan) → jadwal aktif hilang.

- Master menghapus client uji → semua data terkait hilang.

## 2.17 Glosarium

| Istilah | Arti |
| --- | --- |
| Admit | Client diterima menjadi client aktif |
| Frozen | Kredit total 0; jadwal tetap bisa dibuat |
| Credit leave | Jatah per paket yang dipotong lebih dulu saat Cancel/Off "Potong" |
| Cuti 30 hari | Jatah tahunan per client, hanya Finance |
| Void | Membatalkan invoice lunas yang kreditnya belum dipakai |
| Refund | Pengembalian dana untuk sisa kredit yang sudah berjalan |
| Konversi | Mengubah sisa sesi paket ke paket lain |
| Saldo lebihan | Sisa nilai konversi yang memotong invoice berikutnya |
| Snapshot | Nilai (harga, sesi) yang dikunci saat invoice terbit |
| Re-assessment | Asesmen ulang untuk client aktif |
| Verified Revenue | Revenue lunas dikurangi refund |
| Gross | Total invoice termasuk nominal refund |
| Sign-off | Persetujuan tertulis klien atas hasil UAT |

# 3. Lingkungan, akun, dan data uji

## 3.1 Lingkungan: hanya satu (UAT), dipakai bersama

Tidak ada lingkungan staging. Satu lingkungan UAT dipakai oleh developer (memasang build), tester (menguji Selasa–Kamis dan Jumat), dan klien (UAT Sabtu). Setelah go-live ada lingkungan Produksi untuk data nyata.

| Env | Dipakai oleh | Data |
| --- | --- | --- |
| UAT | Developer, tester, klien | Data seed awal + data hasil uji; tidak di-reset tiap minggu |
| Produksi | Klien setelah go-live | Data nyata; jangan uji destruktif |

Alamat dan akun dikirim developer.

Aturan pemakaian bersama (wajib dipatuhi tester)

- Pisahkan data tester dari data klien. Setiap data yang Anda buat (client, staf, paket, invoice, kode kuesioner) diberi akhiran  (QA) pada namanya, mis. Kenzo (QA). Data klien memakai awalan/penanda sendiri dari mereka. Jangan mengubah atau menghapus data tanpa akhiran (QA).

- Client khusus (§3.4) punya dua set: QA-… untuk tester dan UAT-… untuk klien. Tester hanya memakai set QA-…; set UAT-… dibiarkan utuh sampai Sabtu. Bila satu client QA-… sudah terpakai (mis. sudah di-void), minta developer memulihkannya atau gunakan cadangannya.

- Build bisa berganti kapan saja Senin–Kamis. Developer mengumumkan setiap pemasangan build (nomor/tanggal). Sebelum mulai menguji, cek nomor build; catat di lembar bug.

- Jumat 14.00 build dibekukan. Dari Jumat 14.00 sampai UAT Sabtu selesai tidak ada pemasangan build, kecuali perbaikan masalah Kritis yang diumumkan ke semua pihak.

- Uji yang bersifat massal atau merusak ⚠ (Reset Cuti Tahunan, hapus cabang, hapus banyak data) memengaruhi semua pengguna. Lakukan hanya pada data/cabang khusus uji (cabang UAT-Hapus, client QA-HAPUS) dan setelah memberi tahu developer. Reset Cuti Tahunan mengubah saldo cuti seluruh client, jadi jadwalkan hanya di waktu yang disepakati (mis. Kamis sore, setelah klien selesai memakai data cuti, dan sebelum Jumat 14.00), lalu beri tahu developer agar saldo uji dipulihkan.

- Reset/pemulihan data hanya oleh developer dan hanya pada waktu yang diumumkan (setelah backup). Jangan mengandalkan data uji bertahan lebih dari seminggu.

- Jangan menguji di jam UAT klien (Sabtu) selain mendampingi dan mencatat; tester tidak membuat atau mengubah data selama sesi klien berlangsung kecuali demi mereproduksi temuan.

## 3.2 Perangkat uji

Chrome dan Edge terbaru (utama); Firefox dan Safari (smoke); Android Chrome dan iPhone Safari untuk portal ortu dan /assessment. Ukuran layar: 375px (HP), 768px (tablet), 1280px (desktop). Uji mode terang dan gelap untuk halaman staf.

## 3.3 Akun uji

Satu akun per role per cabang yang relevan. Password sementara dikirim developer; wajib diganti saat login pertama.

| Role | Cabang | Hal khusus yang diuji |
| --- | --- | --- |
| Master | semua | hapus cabang, reset password, hak akses |
| Manager | 1 | semua aksi di modul yang diizinkan |
| Admin Inquiry | 1 | intake, kuesioner, outcome |
| Admin Schedule | 1 | cancel/off, revert, bulk |
| Finance | 1 | void, refund, konversi, cuti |
| Terapis | 1 | hanya data sendiri |
| Orang Tua | — | login kode client + tanggal lahir |
| Role kustom | 1 | sebagian modul, tanpa izin hapus |

## 3.4 Data uji yang tersedia

Tersedia ±40 client di berbagai tahap pipeline, 3 cabang + 1 cabang kosong "UAT-Hapus" untuk uji hapus, ±14 staf, hari libur 2026, dan beberapa client khusus untuk kasus tertentu. Tiap kode ada dua set: awalan QA- (untuk tester) dan UAT- (untuk klien); isinya sama. Tabel memakai awalan UAT-; tester membaca sebagai QA- (mis. QA-VOID).

| Kode | Kondisi | Dipakai untuk |
| --- | --- | --- |
| UAT-FROZEN | Admitted, kredit 0, ada sesi mendatang | Frozen; aktivasi paket |
| UAT-LOW | Total sisa kredit 2 | Perlu Renewal, Add Renewal |
| UAT-CANCEL | Paket reguler, credit leave 3 belum terpakai | Cancel/Off, credit leave habis |
| UAT-SATUAN | Paket satuan dengan credit leave tersisa | Credit leave tidak reset |
| UAT-CUTI | Sesi 2×/minggu mulai besok | Cuti, akhiri lebih awal, void cuti |
| UAT-VOID | Invoice lunas, kredit belum dipakai | Void + invoice pengganti |
| UAT-REFUND | Invoice lunas, sebagian kredit terpakai | Refund |
| UAT-KONVERSI | Paket Senior lunas, sisa 4 sesi | Konversi Senior → Regular |
| UAT-DUP | Nama + tanggal lahir sama dengan client lain | Peringatan duplikat |
| UAT-HAPUS | Punya sesi, invoice, kuesioner terisi | Hapus permanen |

Client khusus bisa habis terpakai (mis. invoice sudah di-void atau dihapus). Bila set QA-… yang Anda butuhkan sudah habis, minta developer memulihkannya. Set UAT-… jangan disentuh.

# 4. Strategi uji

## 4.1 Jenis pengujian yang Anda lakukan

| Jenis | Isi | Kapan |
| --- | --- | --- |
| Uji fungsi | Menjalankan test case (§7) per modul | Selasa–Kamis tiap minggu |
| Uji alur lengkap | Cerita uji utuh (§2.16) lintas role | Mulai D4, penuh D6 |
| Regresi | Mengulang test case P0 dan bug yang pernah ditemukan (§12) | Kamis tiap minggu |
| Smoke | 15 menit per role pada build yang dibekukan | Jumat sore |
| Non-fungsional | Keamanan dasar, mobile, tampilan (§9) | D6–D7 |
| Retest bug | Memastikan bug yang diperbaiki benar-benar beres | Setelah developer menandai diperbaiki |
| Pendampingan UAT | Hadir Sabtu, mencatat temuan klien | Sabtu |

## 4.2 Prioritas test case

- P0 (wajib sebelum tiap build dibekukan): login, hak akses, kredit dan saldo, invoice dan lunas, hapus berantai, bentrok jadwal.

- P1: alur utama tiap role, laporan, dashboard.

- P2: tampilan, teks, ekspor, kenyamanan.

## 4.3 Teknik

Jalur normal + salah input + nilai batas + klik ganda + dua pengguna bersamaan + bolak-balik (selesai → revert → selesai lagi) + data lintas cabang (tidak boleh bocor).

# 5. Persiapan tester per minggu

Format: Sebelum minggu → Selama minggu → Jumat → Sabtu. Tanggal mengikuti timeline.

## Minggu 1 — 12–16 Okt (belum ada UAT)

Sebelum (10–11 Okt)

- ☐ Baca dokumen ini sampai §2 selesai; tanyakan bagian yang belum jelas.

- ☐ Siapkan lembar pelacak test case (spreadsheet: ID TC, minggu, hasil, build, bug terkait).

- ☐ Siapkan lembar bug (§13 B) dan folder screenshot per minggu.

- ☐ Siapkan perangkat: laptop, Android, iPhone; install Chrome/Edge.

Selama

- ☐ Pelajari alur dari demo prototipe (akun demo dari developer) dengan mengikuti cerita uji §2.16.

- ☐ Tulis daftar pertanyaan tentang aturan yang meragukan; kirim ke developer sebelum Jumat.

- ☐ Pecah §7 per modul menjadi lembar uji per minggu.

Jumat: serahkan daftar pertanyaan dan lembar pelacak. Sabtu: tidak ada UAT.

## Minggu 2 — 19–23 Okt (UAT #1 Sabtu 24 Okt: login, hak akses, master data, cabang)

Sebelum

- ☐ Terima akun UAT; coba login semua role.

- ☐ Siapkan data uji: 2 staf fiktif, 1 cabang fiktif, 1 paket fiktif, 2 alasan Cancel/Off.

Selama

- ☐ Jalankan TC: AUTH, RBAC, MST, BRN, HOL (§7.1–7.5).

- ☐ Mulai CLI (intake).

- ☐ Uji dari HP: login dan halaman utama.

Jumat: smoke 15 menit per role di UAT; laporkan bug. Sabtu: hadir, catat temuan klien; rekap 30 menit sesudahnya.

## Minggu 3 — 26–30 Okt (UAT #2 Sabtu 31 Okt: intake dan kuesioner)

Sebelum

- ☐ Triase bug UAT #1 bersama developer.

- ☐ Siapkan 1 orang tua uji (HP) dan 5 kode kuesioner: 1 valid dengan invoice, 1 valid tanpa invoice, 1 kedaluwarsa, 1 sudah terisi, 1 untuk dihapus.

Selama

- ☐ TC: CLI, STA, ASM, QST lengkap (§7.6–7.8), termasuk dari HP sungguhan.

- ☐ Uji hapus client (QA-HAPUS, bukan UAT-HAPUS): pastikan data terkait hilang.

- ☐ Mulai SCH (jadwal dasar).

Jumat: smoke; Sabtu: UAT #2.

## Minggu 4 — 2–6 Nov (UAT #3 Sabtu 7 Nov, Checkpoint 50%: jadwal lengkap + pratinjau tagihan)

Sebelum

- ☐ Triase bug UAT #2.

- ☐ Siapkan skenario bulk: 8 sesi lintas terapis, 1 di antaranya bentrok.

- ☐ Siapkan lembar hitung manual kredit (§2.7) untuk membandingkan hasil sistem.

Selama

- ☐ TC: SCH, SES, REV, BLK, LVE (§7.9–7.13) dan FIN-01…FIN-14 (invoice, tandai lunas, renewal).

- ☐ Setelah setiap skenario kredit, cek konsistensi (§8): angka di Log Kredit & Saldo sama dengan hitungan manual.

- ☐ Uji klik ganda pada Selesai dan Tandai Lunas.

Jumat: smoke + regresi P0; Sabtu: UAT #3 (menentukan Termin 2).

## Minggu 5 — 9–13 Nov (UAT #4 Sabtu 14 Nov: tagihan, kredit, keuangan)

Sebelum

- ☐ Triase bug UAT #3.

- ☐ Siapkan lembar hitung manual untuk konversi, refund, Verified vs Gross (contoh §2.8).

Selama

- ☐ TC: FIN-15…FIN-31, LVE (cuti Finance, reset tahunan, invoice cuti).

- ☐ Uji hak: role selain Finance/Master tidak bisa void/refund/konversi.

- ☐ Verifikasi angka dashboard revenue terhadap hitungan manual (selisih harus Rp 0).

Jumat: smoke + regresi; Sabtu: UAT #4.

## Minggu 6 — 16–20 Nov (UAT #5 Sabtu 21 Nov: ronde 1 menyeluruh)

Sebelum

- ☐ Triase bug UAT #4.

- ☐ Siapkan skrip uji utuh lintas role (§2.16) untuk ronde 1.

Selama

- ☐ TC: ACT, PRT, PAR, DSH (§7.15–7.18).

- ☐ Uji mobile 375px seluruh portal ortu dan /assessment; uji mode gelap; uji ekspor PDF/Excel.

- ☐ Jalankan seluruh cerita uji §2.16 minimal dua kali dengan data berbeda.

- ☐ Regresi penuh.

Jumat: smoke; Sabtu: UAT #5 (ronde 1).

## Minggu 7 — 23–27 Nov (UAT #6 Sabtu 28 Nov: uji ulang + sign-off)

Sebelum

- ☐ Kategorikan semua bug ronde 1 (Kritis/Mayor/Minor/Saran) bersama developer; buat daftar retest.

Selama

- ☐ Retest semua bug yang ditandai diperbaiki; centang di lembar bug.

- ☐ TC NFR (§9): keamanan dasar, lintas cabang, mobile, tampilan.

- ☐ Regresi penuh; siapkan formulir sign-off (QA_PANDUAN_UAT_KLIEN.md Lampiran C).

Jumat: smoke; Sabtu: UAT #6 + sign-off.

## Minggu 8 — 30 Nov–4 Des (training dan go-live)

- ☐ Dukung training: skrip demo per role, data latih.

- ☐ Rabu: bantu klien memeriksa sampel 20 client hasil pindah data (nama, tanggal lahir, saldo kredit, paket aktif).

- ☐ Kamis–Jumat: smoke test (§12.2) setelah build akhir; konfirmasi ke developer.

- ☐ Sabtu 5 Des: cadangan retest.

# 6. Siklus mingguan: Jumat → Sabtu → Senin

| Waktu | Kegiatan | Siapa |
| --- | --- | --- |
| Senin–Kamis | Developer memasang build dan mengumumkannya; tester mengecek nomor build lalu menguji pada data (QA) | Developer + Tester |
| Kamis | Regresi mingguan; daftar TC gagal dikirim ke developer | Tester |
| Jumat 14.00 | Build UAT dibekukan dan dipasang oleh developer | Developer |
| Jumat 14.00–15.30 | Smoke 15 menit per role di build beku; pastikan data klien (UAT-…) utuh | Tester |
| Jumat 16.00 | Catatan rilis + lembar skenario Sabtu dikirim ke klien | Developer/Tester |
| Sabtu (jam disepakati) | UAT: tester mencatat semua temuan klien secara langsung | Tester + Developer |
| Sabtu +30 menit | Rekap cepat: skenario lulus/gagal, bug per tingkat | Tester |
| Sabtu sore/Minggu | Triase bug, tentukan prioritas minggu depan | Tester + Developer |
| Senin pagi | Semua temuan dibalas; bug baru masuk lembar bug | Developer |

# 7. Katalog test case

Kolom: ID · Prioritas · Langkah · Hasil yang diharapkan. Catat tiap TC lulus/gagal per build di lembar pelacak.

## 7.1 AUTH — Login dan akun

| ID | P | Langkah | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | P0 | Login staf dengan email + password benar | Masuk ke halaman awal sesuai role |
| AUTH-02 | P0 | Login dengan password salah / email tidak terdaftar | Pesan umum (tidak menyebut mana yang salah) |
| AUTH-03 | P0 | Salah password berulang | Dibatasi sementara dengan pesan jelas; setelah jeda bisa coba lagi |
| AUTH-04 | P0 | Login pertama dengan password sementara | Wajib ganti password; menu lain tidak bisa dibuka sebelum selesai |
| AUTH-05 | P1 | Lupa password: minta kode OTP via email | Email masuk; kode berlaku ±10 menit |
| AUTH-06 | P1 | Masukkan kode OTP salah 5x | Terkunci/ditolak; kode lama tidak bisa dipakai |
| AUTH-07 | P1 | Master mereset password seorang staf | Password sementara baru; wajib ganti saat login |
| AUTH-08 | P0 | Staf dinonaktifkan lalu mencoba login | Ditolak; riwayat datanya tetap |
| AUTH-09 | P0 | Login ortu: kode client + tanggal lahir anak benar | Masuk portal; hanya data anak itu |
| AUTH-10 | P0 | Login ortu: tanggal lahir salah / kode tidak ada | Pesan umum; percobaan berulang dibatasi |
| AUTH-11 | P0 | Logout lalu tombol Back browser | Tidak bisa melihat halaman terlindungi |
| AUTH-12 | P1 | Sesi lama kedaluwarsa | Diarahkan ke halaman login |

## 7.2 RBAC — Hak akses

| ID | P | Langkah | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| RBAC-01 | P0 | Tiap role login, periksa menu | Menu sesuai peran; modul tanpa akses tidak tampil |
| RBAC-02 | P0 | Ketik alamat halaman yang bukan hak role | Ditolak / diarahkan, bukan halaman kosong |
| RBAC-03 | P0 | Role dengan akses modul tapi tanpa izin hapus | Semua aksi non-hapus bisa; tidak ada tombol hapus |
| RBAC-04 | P0 | Role dengan izin hapus tapi tanpa akses modul | Tetap tidak bisa menghapus di modul itu |
| RBAC-05 | P0 | Non-master mengakses data cabang lain (ubah ID di alamat) | Ditolak / kosong |
| RBAC-06 | P1 | Akun "akses semua cabang" | Bisa berpindah cabang; data sesuai |
| RBAC-07 | P1 | Master mengubah matriks role kustom | Berlaku setelah login ulang/refresh |
| RBAC-08 | P1 | Hapus role yang masih dipakai | Ditolak (masih dipakai) |
| RBAC-09 | P0 | Terapis membuka data terapis/client lain | Ditolak (kecuali Kalender Tim baca saja) |
| RBAC-10 | P0 | Ortu mencoba membuka halaman staf / data anak lain | Ditolak |
| RBAC-11 | P1 | Manager mengubah status sesi | Diizinkan (akses modul); hapus tidak, bila izin hapus mati |

## 7.3 MST — Master data

| ID | P | Langkah | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| MST-01 | P1 | Tambah/ubah layanan, kuadran, alasan discharge | Tersimpan; muncul di pilihan di modul lain |
| MST-02 | P0 | Alasan Cancel/Off: tambah dengan KODE | Kode wajib dan unik; satu daftar untuk cancel dan off; ada penanda Therapist Off |
| MST-03 | P0 | Master paket: nama, jumlah sesi, harga, kode paket, credit leave, satuan/asesmen | Kode paket unik; ASM dan CUT ditolak (dicadangkan); mengubah paket tidak mengubah invoice lama |
| MST-04 | P0 | Hapus master yang sudah dipakai | Ditolak dengan pesan "masih dipakai" |
| MST-05 | P1 | Master asesmen: kategori + kode jenis, section, soal semua tipe (termasuk tanggal lahir) | Tampil benar di form kuesioner; soal yang sudah dipakai tidak bisa dihapus |
| MST-06 | P1 | Daftar master panjang | 10 per halaman, urutan stabil |

## 7.4 BRN — Master Cabang

| ID | P | Langkah | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| BRN-01 | P0 | Tambah cabang (kode dan nama) | Muncul di pilihan; kode/nama ganda ditolak |
| BRN-02 | P1 | Nonaktifkan cabang | Tidak muncul di pilihan baru; riwayat tetap |
| BRN-03 | P0 | Lihat ringkasan dampak hapus cabang | Menampilkan jumlah staf, client, sesi, invoice yang akan hilang |
| BRN-04 | P0 | Hapus cabang: ketik kode cabang | Salah ketik → tombol nonaktif; benar → terhapus |
| BRN-05 | P0 | Setelah hapus cabang, cari data cabang itu di semua modul | Tidak ada client, sesi, invoice, libur, staf dari cabang itu; cabang lain utuh |
| BRN-06 | P1 | Non-master membuka Master Cabang | Ditolak |

## 7.5 HOL — Hari libur

| ID | P | Langkah | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| HOL-01 | P0 | Tambah libur satu tanggal | Tersimpan; tanggal ganda tidak menggandakan |
| HOL-02 | P0 | Tambah libur rentang (Dari–Sampai) | Semua tanggal dalam rentang terisi |
| HOL-03 | P0 | Buat jadwal tunggal di hari libur | Ditolak dengan pesan jelas |
| HOL-04 | P0 | Jadwal berulang yang melewati hari libur | Tanggal libur dilewati; ada pemberitahuan jumlah yang dilewati |
| HOL-05 | P1 | Ubah/hapus libur | Hanya yang berhak |
| HOL-06 | P1 | Kalender pada tanggal libur | Ditandai dan tidak bisa dipilih |

## 7.6 CLI — Client dan pipeline

| ID | P | Langkah | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| CLI-01 | P0 | Intake baru lengkap | Status Inquiry; kode client terbentuk |
| CLI-02 | P0 | Kode untuk nama berawalan A, F, K, P, U | Grup AE, FJ, KO, PT, UZ; 5 digit berurutan per grup; tidak ada kode ganda; tidak berubah saat nama diedit |
| CLI-03 | P0 | Dua petugas membuat intake bersamaan | Kode tidak ganda |
| CLI-04 | P1 | Kosongkan field wajib (nama, tanggal lahir, orang tua, WA, email) | Pesan per field dalam bahasa Indonesia |
| CLI-05 | P1 | Intake dengan nama + tanggal lahir sama client lain | Peringatan duplikat, tidak memblokir |
| CLI-06 | P1 | Pencarian: awal nama anak, awal nama orang tua, kode | Hasil benar; email tidak dicari; 10 per halaman |
| CLI-07 | P1 | Filter cabang dan status | Sesuai; cabang lain tidak bocor |
| CLI-08 | P1 | Edit biodata dan catatan intake | Tersimpan; bila dua orang mengedit bersamaan, yang kedua mendapat pesan data sudah berubah |
| CLI-09 | P1 | Pilih beberapa layanan | Tersimpan; status maju ke Service Selected bila masih Inquiry |
| CLI-10 | P1 | Isi link Google Drive | Tersimpan sebagai tautan |
| CLI-20 | P0 | Hapus client (role berizin hapus) | Client dan semua data terkait (sesi, invoice, kredit, kuesioner) hilang dari semua modul; revenue tidak lagi memuat invoice client itu |
| CLI-21 | P0 | Hapus client oleh role tanpa izin hapus | Tombol tidak ada |
| CLI-22 | P1 | Konfirmasi hapus | Ada dialog konfirmasi tegas |

## 7.7 STA — Status pipeline

| ID | P | Langkah | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| STA-01 | P0 | Langkah otomatis: pilih layanan, buat kode/jadwalkan asesmen, asesmen selesai | Status hanya maju; urutan langkah bebas |
| STA-02 | P0 | Langkah otomatis pada client dengan hasil akhir | Status hasil akhir tidak tertimpa |
| STA-03 | P0 | Ubah status manual ke tahap mana pun | Berhasil; tercatat di riwayat status |
| STA-04 | P0 | Admit | Admitted; tanggal bergabung terisi; boleh 0 kredit |
| STA-05 | P1 | Done Consult / Done Assessment | Status sesuai |
| STA-06 | P0 | Discontinue | Alasan wajib; tanggal discontinue terisi |
| STA-07 | P0 | Discharge | Alasan wajib; jadwal aktif hilang; sisa sesi hangus; riwayat sesi tetap |
| STA-08 | P1 | Aktifkan kembali client Discharged/Discontinued | Menjadi Admitted; data keluar dikosongkan |
| STA-09 | P1 | Riwayat status | Urut waktu, nama pelaku terisi |

## 7.8 ASM / QST — Asesmen dan kuesioner

| ID | P | Langkah | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| ASM-01 | P1 | Buat kategori, section, dan soal semua tipe | Tampil benar di form publik |
| QST-01 | P0 | Buat kode kuesioner (kategori, layanan wajib, masa berlaku, dengan invoice) | Format {jenis}-{acak}; status client Assessment Scheduled |
| QST-02 | P0 | Kode dengan invoice | Invoice assessment terbit otomatis; nominal = harga layanan terpilih; belum lunas |
| QST-03 | P0 | Kode tanpa invoice | Tidak ada invoice; tidak ada permintaan bukti ke orang tua |
| QST-04 | P0 | Buka /assessment?code=XXX | Kode terisi dan terproses; pesan jelas untuk kode salah/kedaluwarsa/sudah diisi |
| QST-05 | P0 | Kode ber-invoice: sebelum mengisi | Orang tua wajib unggah bukti; setelah terunggah bisa lanjut (tidak perlu menunggu lunas) |
| QST-06 | P0 | Unggah file > 5 MB atau format selain JPG/PNG/PDF | Ditolak dengan pesan jelas |
| QST-07 | P0 | Kirim tanpa mencentang persetujuan | Tidak bisa kirim |
| QST-08 | P0 | Kirim dengan pertanyaan yang kosong | Tidak bisa kirim; ada tombol lompat ke pertanyaan yang belum diisi |
| QST-09 | P0 | Kirim kuesioner lengkap | Berhasil; staf melihat jawaban + skor kuadran |
| QST-10 | P0 | Buka lagi kode yang sudah diisi | Ditolak (sekali isi) |
| QST-11 | P0 | Buka kode kedaluwarsa | Ditolak |
| QST-12 | P1 | Hapus kode yang belum diisi | Terhapus (invoice belum lunas ikut); yang sudah diisi tidak bisa dihapus |
| QST-13 | P1 | Orang tua mencari hasil | Tidak ada halaman hasil untuk ortu |
| QST-14 | P1 | Staf internal membuka jawaban | Semua staf internal boleh; tanpa klasifikasi otomatis |
| QST-15 | P1 | Daftar Menunggu Kuesioner + pencarian + log drop-off | Sesuai; tanggal drop-off tercatat |
| QST-16 | P1 | Coba tebak kode berulang kali | Dibatasi |
| QST-17 | P1 | Salin tautan kuesioner | Tautan berisi kode, bisa dibuka |
| QST-18 | P2 | Tampilan HP 375px | Terbaca, tombol mudah disentuh, tidak ada scroll ke samping |

## 7.9 SCH — Jadwal

| ID | P | Langkah | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| SCH-01 | P0 | Jadwal terapi tunggal | Tersimpan; tidak ada pilihan layanan (diambil dari client) |
| SCH-02 | P0 | Jadwal asesmen / re-assessment dari kalender | Tanpa paket kredit; status client maju |
| SCH-03 | P0 | Jadwal berulang multi-hari, N minggu | Semua sesi terbentuk; libur dan cuti dilewati |
| SCH-04 | P0 | Bentrok: terapis sama, jam tumpang tindih, client lain | Peringatan; bisa lanjut "Schedule Anyway"; sesi cancelled/pending tidak dihitung bentrok |
| SCH-05 | P0 | Pilihan paket saat jadwal | Hanya paket yang masih ada sisa; bila tidak ada, paket terakhir (Frozen) |
| SCH-06 | P0 | Jadwalkan client Frozen | Boleh; chip bertanda Frozen |
| SCH-07 | P0 | Jadwal aktif di tanggal client cuti | Diblokir dengan peringatan |
| SCH-08 | P1 | Kalender: tampilan minggu/hari, filter terapis, cari client | Sesuai; di HP berupa agenda harian |
| SCH-09 | P1 | Ganti jadwal rutin dari detail client dan roster | Hanya sesi Scheduled mendatang pada pola itu yang berubah; riwayat tetap; bentrok memblokir |
| SCH-10 | P1 | Hapus jadwal rutin (role berizin hapus) | Sesi terjadwal pola itu terhapus |
| SCH-11 | P1 | Kalender Tim (terapis) | Terlihat tapi tidak bisa diubah |
| SCH-12 | P1 | Kalender dengan banyak data | Terbuka dalam waktu wajar (< 2 detik) |

## 7.10 SES — Aksi sesi dan laporan

| ID | P | Langkah | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| SES-01 | P0 | Selesaikan sesi terapi (dan klik ganda) | Kredit −1 sekali saja |
| SES-02 | P0 | Selesaikan sesi client tanpa kredit | Tidak error; tidak ada potongan |
| SES-03 | P0 | Selesaikan sesi asesmen | Status client maju; tanpa kredit |
| SES-04 | P0 | Cancel/Off tanpa memilih potong/tidak | Tidak bisa lanjut: pilihan wajib |
| SES-05 | P0 | Cancel/Off Potong, credit leave masih ada | Credit leave −1; kredit sesi utuh |
| SES-06 | P0 | Cancel/Off Potong, credit leave habis | Kredit sesi −1 |
| SES-07 | P0 | Cancel/Off Jangan potong | Tidak ada pengurangan |
| SES-08 | P0 | Pilih alasan Cancel/Off | Dari satu daftar; riwayat menampilkan KODE; teks bebas "Lainnya" boleh |
| SES-09 | P1 | Cancel dengan alasan Therapist Off | Dihitung di Cancellation Rate keseluruhan dan Therapist Off Rate |
| SES-10 | P0 | Reschedule langsung | Harus beda slot; tidak boleh bentrok/libur; kredit tidak berubah |
| SES-11 | P0 | Tandai menunggu jadwal pengganti lalu tetapkan jadwal | Kredit tidak berubah |
| SES-12 | P0 | Drop sesi yang menunggu jadwal | Menjadi Cancelled (kode RD); wajib pilih potong/tidak |
| SES-13 | P1 | Isi laporan sesi (Activity, Note, Homework) | Tersimpan; tidak ada template isian cepat |
| SES-14 | P1 | Ubah Catatan sesi di riwayat | Tampil sama di detail client, Log Kredit, dan detail sesi kalender |
| SES-15 | P1 | Monitoring laporan kosong | Sesi Completed tanpa laporan muncul; hilang setelah laporan diisi |
| SES-16 | P0 | Hapus sesi (role berizin hapus) | Laporan ikut terhapus; sesi Completed harus di-revert dulu |
| SES-17 | P1 | Sesi di cabang lain | Tidak bisa diakses |

## 7.11 REV — Revert (hanya 1x)

| ID | P | Langkah | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| REV-01 | P0 | Revert sesi Completed (alasan wajib) | Kembali Scheduled; kredit +1 |
| REV-02 | P0 | Revert sesi yang sama sekali lagi | Ditolak; tombol disembunyikan |
| REV-03 | P0 | Revert → Selesai lagi → revert | Aksi Selesai yang baru boleh di-revert 1x lagi |
| REV-04 | P0 | Revert Cancelled yang "Potong" | Credit leave / kredit kembali sesuai jenis potongan |
| REV-05 | P0 | Revert Reschedule 1x | Kembali ke jadwal asal (Scheduled) |
| REV-06 | P0 | Revert Reschedule yang sudah dipindah 2x | Kembali ke jadwal tersimpan terakhir (tetap Rescheduled) |
| REV-07 | P0 | Revert sesi yang menunggu jadwal pengganti | Kembali ke jadwal asal |
| REV-08 | P0 | Revert saat slot lama sudah terisi sesi lain | Ditolak dengan pesan jelas |
| REV-09 | P1 | Revert asesmen Completed | Tahap client dipulihkan |

## 7.12 BLK — Aksi massal

| ID | P | Langkah | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| BLK-01 | P1 | Selesaikan massal 8 sesi (campur status) | Yang valid selesai; yang tidak valid dilewati dan dilaporkan |
| BLK-02 | P1 | Cancel massal | Satu pilihan potong/tidak wajib, berlaku untuk semua |
| BLK-03 | P0 | Reschedule massal dengan satu baris bentrok/libur/tidak berubah | Tidak ada yang tersimpan; daftar masalah ditampilkan |
| BLK-04 | P0 | Reschedule massal saling bertukar slot | Diizinkan |
| BLK-05 | P1 | Revert massal | Satu alasan; sesi yang sudah di-revert atau slotnya terisi dilewati dan dilaporkan |

## 7.13 LVE — Cuti dan credit leave

| ID | P | Langkah | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| LVE-01 | P0 | Finance catat cuti, client punya sesi di rentang | Berhasil; pratinjau hari, saldo, sesi terdampak |
| LVE-02 | P0 | Catat cuti di rentang tanpa sesi | Ditolak |
| LVE-03 | P0 | Rentang 7–14 Okt, sesi 8 dan 12 Okt | 5 hari |
| LVE-04 | P0 | Sesi di rentang cuti | Jadi Cancelled kode OL, tidak memotong kredit/credit leave; tanda Cuti di kalender |
| LVE-05 | P0 | Cuti tumpang tindih cuti aktif | Ditolak |
| LVE-06 | P1 | Melewati 30 hari | Hanya peringatan |
| LVE-07 | P0 | Akhiri lebih awal (isi tanggal masuk) | Sesi sejak tanggal itu kembali Scheduled; hari kembali ke saldo; sesi yang slotnya terisi dilewati dan dilaporkan |
| LVE-08 | P0 | Void cuti (alasan wajib) | Semua sesi kembali Scheduled; seluruh hari kembali; log tetap ada |
| LVE-09 | P0 | Cari tombol hapus log cuti | Tidak ada |
| LVE-10 | P1 | Cuti lintas tahun | Hari terpecah mengikuti tanggal sesi per tahun |
| LVE-11 | P1 | Paket satuan: lebih dari 1 cuti sebulan | Ditolak |
| LVE-12 | P0 | Reset Cuti Tahunan | Pratinjau jumlah client dan hari yang hangus; semua client jadi 30; log tidak terhapus |
| LVE-13 | P1 | Detail log cuti | Riwayat pengajuan, akhir lebih awal/void, sesi terdampak |
| LVE-14 | P1 | Invoice cuti (nominal manual), tautkan ke log cuti | Tandai lunas tidak menambah kredit |
| LVE-15 | P0 | Paket reguler baru | Membawa credit leave sebesar master |
| LVE-16 | P0 | Renewal paket satuan tanpa reset | Credit leave melanjutkan sisa |
| LVE-17 | P0 | Renewal paket satuan dengan Reset credit leave | Diisi ulang sesuai master; sisa lama hangus |
| LVE-18 | P1 | Cuti vs credit leave | Dua jatah berbeda: cuti tidak memakai credit leave dan sebaliknya |

## 7.14 FIN — Finance

| ID | P | Langkah | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| FIN-01 | P0 | Terbitkan invoice paket | Nomor INV-{KODE}-{YYYYMMDD}-{NNN}; harga/sesi/nama = snapshot |
| FIN-02 | P0 | Invoice assessment manual | Kode ASM; nominal bebas; tanpa paket |
| FIN-03 | P0 | Dua invoice kode sama dalam sehari (dua petugas bersamaan) | Nomor urut naik, tidak ada duplikat |
| FIN-04 | P0 | Tandai Lunas invoice paket (dan klik ganda) | Paket baru aktif +N kredit sekali saja; sesi mendatang pindah ke paket aktif |
| FIN-05 | P0 | Tandai lunas invoice assessment | Hanya lunas, tanpa kredit |
| FIN-06 | P0 | Portal ortu untuk invoice paket | Tidak ada tombol unggah bukti; hanya status |
| FIN-07 | P1 | Finance unggah/ganti bukti manual | Status tidak berubah; tercatat di log invoice; invoice void tidak bisa |
| FIN-08 | P1 | Bukti: format dan ukuran | JPG/PNG/PDF ≤ 5 MB |
| FIN-09 | P0 | Buat Tagihan dengan Langsung lunas | Lunas + paket aktif sekaligus |
| FIN-10 | P0 | Renewal dengan invoice baru | Belum lunas; badge Renewal; masuk Menunggu Pembayaran |
| FIN-11 | P0 | Renewal langsung lunas | Lunas + paket aktif; catatan opsional tercatat |
| FIN-12 | P1 | Tab Perlu Renewal | Client aktif dengan total sisa kredit < 3 (Frozen ikut) |
| FIN-13 | P1 | Add Renewal | Invoice paket sama; tombol berganti "Invoice menunggu pembayaran" |
| FIN-14 | P0 | Hapus invoice belum lunas (role berizin) | Terhapus permanen; saldo lebihan yang terpakai kembali |
| FIN-15 | P0 | Hapus invoice lunas | Tidak bisa; gunakan Void |
| FIN-16 | P0 | Void invoice lunas yang kreditnya belum dipakai | Alasan wajib; kredit dipertahankan; tidak masuk revenue/antrean; badge Void |
| FIN-17 | P0 | Void invoice yang kreditnya sudah dipakai / dikonversi / direfund | Ditolak dengan alasan |
| FIN-18 | P0 | Invoice pengganti (Buat Tagihan dan Renewal) | Wajib pilih menggantikan atau paket baru; menggantikan = paket lama dipakai ulang tanpa kredit ganda; satu void hanya bisa digantikan sekali |
| FIN-19 | P0 | Refund invoice lunas dengan sisa kredit | Nominal otomatis (sisa × harga/sesi), bisa diubah (maks nilai invoice); alasan wajib; sisa kredit jadi 0; sekali per invoice |
| FIN-20 | P0 | Revenue setelah refund | Verified = lunas − refund; Gross tetap memuat refund; kolom nominal invoice tidak berubah |
| FIN-21 | P0 | Konversi otomatis Senior → Regular | Sesuai hitung manual (§2.8): nilai sisa, sesi baru dibulatkan ke bawah, lebihan |
| FIN-22 | P0 | Konversi manual | Alasan wajib; sesi tidak boleh melebihi hasil otomatis |
| FIN-23 | P0 | Catatan Finance saat konversi | Wajib; tampil di log invoice |
| FIN-24 | P0 | Setelah konversi | Jadwal terapi mendatang terhapus (riwayat dan asesmen tetap); invoice menampilkan paket tujuan + badge Dikonversi; tombol konversi hilang |
| FIN-25 | P0 | Invoice paket berikutnya setelah ada lebihan | Nominal terpotong saldo; tercatat di log; hapus invoice mengembalikan saldo |
| FIN-26 | P1 | Tab Saldo Lebihan | Sisa saldo, sumber, invoice yang terpotong; penanda "Tidak sinkron" bila selisih |
| FIN-27 | P0 | Log Kredit & Saldo | 1 baris = 1 paket + 1 client; saldo berjalan benar; kolom Oleh, Detail (KODE), Catatan bisa diedit |
| FIN-28 | P1 | Ekspor Log Kredit PDF/Excel | File terbuka, angka sama dengan layar |
| FIN-29 | P1 | Log invoice (tombol Log) | Terbaru di atas; lengkap (terbit, lunas, konversi, void, refund, saldo) |
| FIN-30 | P0 | Pencarian Finance (nama, ortu, kode, nomor invoice) | Memfilter semua tab sekaligus |
| FIN-31 | P0 | Role selain Finance/Master mencoba aksi Finance | Ditolak |

## 7.15 ACT — Active Client

| ID | P | Langkah | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| ACT-01 | P1 | Roster: filter status, cabang, kredit | Sesuai; 10 per halaman |
| ACT-02 | P1 | Detail client | Progres kredit per paket, jadwal rutin, jadwal aktif, monitoring laporan, riwayat sesi (Alasan = KODE) |
| ACT-03 | P1 | Analitik dengan periode kustom | Angka cocok dengan hitungan manual |
| ACT-04 | P1 | Kehadiran % | Tidak hadir = hanya cancel yang memotong kredit dan belum di-revert |
| ACT-05 | P1 | Birthday | Client ulang tahun di bulan terpilih; tombol WA |
| ACT-06 | P1 | Re-assessment | Terbitkan kode + jadwalkan tanpa potong kredit |
| ACT-07 | P1 | Ekspor riwayat sesi PDF/Excel | File benar |

## 7.16 PRT — Portal terapis

| ID | P | Langkah | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| PRT-01 | P0 | Jadwal saya | Hanya sesi miliknya |
| PRT-02 | P1 | Summary & Laporan Sesi | Sesuai |
| PRT-03 | P1 | Rekap Harian dengan periode kustom | Tampil hari, total jam, daftar client sesi completed; total jam benar |
| PRT-04 | P1 | Detail client terapis + hasil asesmen | Sesuai hak |
| PRT-05 | P1 | Cetak laporan sesi | Dokumen rapi |
| PRT-06 | P1 | Kalender Tim | Hari = semua terapis; Minggu = per terapis; baca saja |

## 7.17 PAR — Portal orang tua

| ID | P | Langkah | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| PAR-01 | P0 | Login (lihat AUTH-09/10) | Hanya anak sendiri |
| PAR-02 | P0 | Tagihan | Status Lunas/Menunggu; invoice void tidak tampil; tanpa Riwayat Invoice |
| PAR-03 | P0 | Sisa kredit | Sama dengan Log Kredit di Finance |
| PAR-04 | P1 | Riwayat sesi + laporan | View Report nonaktif bila laporan kosong |
| PAR-05 | P1 | Export laporan harian | Dokumen benar |
| PAR-06 | P1 | Kuesioner belum diisi | Muncul; wajib unggah bukti invoice assessment dulu; kode kuesioner tidak ditampilkan |
| PAR-07 | P0 | Semua halaman di HP 375px | Tidak ada scroll ke samping; tombol mudah disentuh |

## 7.18 DSH — Dashboard

| ID | P | Langkah | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| DSH-01 | P0 | Revenue (Master semua cabang, Manager cabangnya) | Gross, Verified, Pending sesuai §2.8; filter periode termasuk kustom |
| DSH-02 | P0 | Invoice void | Tidak masuk angka mana pun |
| DSH-03 | P1 | Inquiry: funnel, Total Discharge + alasan, drop-off | Sesuai |
| DSH-04 | P1 | Schedule: Cancellation Rate dan Therapist Off Rate | Cancel Therapist Off tetap dihitung di rate keseluruhan |
| DSH-05 | P1 | Availability & Utilization | Sesi terjadwal ÷ maks sesi per bulan; kapasitas ikut filter periode |
| DSH-06 | P1 | Branch performance | Perbandingan cabang sesuai filter |
| DSH-07 | P1 | Filter cabang/periode | Konsisten; Manager terkunci ke cabangnya |

# 8. Aturan yang harus selalu benar (konsistensi angka)

Setelah setiap skenario yang menyentuh kredit atau uang, periksa hal berikut dari layar (tanpa alat teknis):

| # | Aturan | Cara memeriksa |
| --- | --- | --- |
| K1 | Sisa kredit tiap paket = kredit awal + penambahan − pemakaian + koreksi, sesuai baris di Log Kredit & Saldo | Hitung ulang dari log; cocok dengan angka di detail client dan portal ortu |
| K2 | Klik ganda atau submit ulang tidak menggandakan potongan atau paket | Ulangi aksi cepat 2×; hanya satu efek |
| K3 | Revert menambah baris koreksi; baris lama tidak berubah | Lihat log: ada baris "Dibatalkan/Reversal" |
| K4 | Satu invoice paket lunas = tepat satu paket kredit | Buka client: tidak ada paket ganda untuk satu invoice |
| K5 | Verified Revenue = lunas − refund; Gross memuat refund; void tidak masuk | Bandingkan dashboard dengan hitungan manual dari Semua Tagihan |
| K6 | Saldo lebihan tidak pernah negatif; angka tab Saldo Lebihan cocok dengan invoice yang terpotong | Hitung manual |
| K7 | Saldo cuti = 30 − hari cuti aktif tahun berjalan | Hitung dari Detail log cuti |
| K8 | Tidak ada saldo kredit negatif; Frozen hanya bila total kredit 0 | Periksa client Frozen |
| K9 | Setelah menghapus client/invoice/cabang, datanya tidak muncul di modul mana pun | Cari di semua modul dan dashboard |
| K10 | Setiap perubahan tercatat pelaku dan waktunya (riwayat status, log invoice, kolom Oleh) | Periksa log |
| K11 | Dua orang mengedit data yang sama: yang kedua mendapat pesan bahwa data sudah berubah | Uji di dua jendela |
| K12 | Format konsisten: tanggal Indonesia, uang rupiah, jam 24 jam | Inspeksi |

# 9. Uji non-fungsional

| ID | Area | Uji | Hasil yang diharapkan |
| --- | --- | --- | --- |
| NFR-01 | Keamanan | Ubah ID di alamat browser untuk membuka data cabang/role lain | Selalu ditolak |
| NFR-02 | Keamanan | Salah login berulang (staf, ortu), tebak kode kuesioner | Dibatasi sementara |
| NFR-03 | Keamanan | Isi kolom teks dengan karakter khusus / tag HTML (<b>, ', ") | Tampil sebagai teks biasa, tidak merusak halaman |
| NFR-04 | Keamanan | Unggah file bukan gambar/PDF, ukuran besar, nama file aneh | Ditolak; file bukti tidak bisa dibuka tanpa login |
| NFR-05 | Keamanan | Buka alamat internal setelah logout | Diarahkan ke login |
| NFR-06 | Keamanan | Staf dinonaktifkan saat sedang login | Akses terputus pada aksi berikutnya |
| NFR-07 | Kecepatan | Kalender, daftar client, dashboard | Terbuka wajar (< 2–3 detik) pada data uji |
| NFR-08 | Konkurensi | Dua petugas menyelesaikan/cancel sesi yang sama; dua Finance menandai lunas invoice yang sama | Hanya satu yang berhasil; tidak ada kredit ganda |
| NFR-09 | Mobile | 375px: portal ortu, /assessment; 768px: halaman staf | Tidak ada scroll ke samping; dialog bisa discroll penuh; tabel bisa digeser; tombol ≥ 40px |
| NFR-10 | Tampilan | Mode gelap halaman staf; halaman publik tetap terang | Teks terbaca, tidak ada elemen hilang |
| NFR-11 | Tampilan | Pagination di semua daftar | 10 per halaman; kembali ke halaman 1 saat filter berubah |
| NFR-12 | Bahasa | Seluruh teks UI dan pesan galat | Bahasa Indonesia konsisten; landing ID/EN berfungsi |
| NFR-13 | Browser | Chrome, Edge, Firefox, Safari | Alur utama jalan |
| NFR-14 | Refresh | Tekan refresh di tengah pengisian/aksi | Tidak ada data ganda; halaman kembali normal |

# 10. Manajemen bug

## 10.1 Tingkat keparahan

| Tingkat | Definisi | Contoh | Target perbaikan |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritis | Tidak bisa dipakai atau data/keuangan salah | Saldo tidak cocok, kredit ganda, login gagal, data bocor lintas cabang/ortu | Maks 1 hari kerja |
| Mayor | Tidak sesuai requirement, ada jalan memutar | Filter salah, revert 1x tidak ditegakkan di satu jalur | Minggu yang sama |
| Minor | Tampilan/teks/kenyamanan | Label salah, spasi, responsif kecil | Dikumpulkan, bertahap |
| Saran | Ide baru di luar requirement final | Fitur tambahan | Change request (fase 2 kecuali kritis) |

## 10.2 Alur status bug

Baru → Dikonfirmasi → Diperbaiki (developer) → Retest (tester) → Tutup
Bukan bug (sesuai requirement, dijelaskan), Duplikat, CR (change request), Ditunda.

## 10.3 Aturan menulis bug

- Satu bug = satu laporan = satu perilaku.

- Selalu cantumkan: build/tanggal, lingkungan (UAT/Produksi), role/akun, cabang, perangkat+browser, langkah satu per satu, hasil yang terjadi, hasil yang diharapkan (+ rujukan bagian dokumen ini), screenshot/rekaman.

- Bug Kritis yang ditemukan setelah build dibekukan: hubungi developer langsung (jangan hanya menulis di lembar).

- Jangan menutup bug sebelum retest di lingkungan yang sama dengan tempat bug ditemukan.

- Bug Kritis/Mayor yang sudah diperbaiki masuk daftar regresi (§12).

# 11. Kriteria masuk dan keluar tiap sesi UAT

Masuk (dikonfirmasi Jumat 16.00):

- ☐ Developer mengonfirmasi build dibekukan dan terpasang di lingkungan UAT; nomor/tanggal build dicatat.

- ☐ Semua TC P0 untuk modul sesi itu lulus oleh tester di lingkungan UAT.

- ☐ Tidak ada bug Kritis terbuka pada modul sesi itu.

- ☐ Smoke 15 menit per role lulus; akun semua role bisa login.

- ☐ Catatan rilis + lembar skenario terkirim ke PIC klien.

Keluar (Sabtu sore):

- ☐ Semua skenario sesi dijalankan; lulus/gagal tercatat.

- ☐ Semua temuan klien tercatat dengan tingkat keparahan dan dijawab paling lambat Senin.

- ☐ Bug Kritis punya rencana perbaikan ≤ 1 hari kerja.

- ☐ Laporan sesi UAT (lampiran D) dikirim.

Khusus UAT #3 (Checkpoint 50%): lima kriteria di TIMELINE_UAT_KLIEN.md §4.
 semua skenario per role lulus, nol Kritis/Mayor terbuka, hasil pindah data dicek klien, formulir persetujuan ditandatangani.

# 12. Regresi dan smoke test go-live

## 12.1 Suite regresi (Kamis tiap minggu, dan sebelum UAT #5 dan #6)

Semua TC P0 + TC yang pernah menjadi bug Kritis/Mayor. Minimal: AUTH-01/04/09, RBAC-01/03/05, MST-04, BRN-04/05, HOL-03/04, CLI-02/20, STA-03/07, QST-05/09/10/11, SCH-03/04/07, SES-01/04–07/10/12, REV-01/02/05/06, BLK-03, LVE-03/04/07/12, FIN-04/14–20/21/24/25, DSH-01, NFR-01/08.

## 12.2 Smoke test setelah go-live (Jumat 4 Des dan Senin 7 Des)

| Role | Cek (≤ 5 menit) |
| --- | --- |
| Master | Login, ganti cabang, buka revenue, Master Cabang |
| Admin Inquiry | Buat intake uji lalu hapus; buat kode kuesioner tanpa invoice |
| Admin Schedule | Buka kalender, buat 1 sesi uji, selesaikan, revert, hapus |
| Finance | Terbitkan invoice uji, tandai lunas, void, buka Log Kredit |
| Terapis | Jadwal saya, isi laporan |
| Orang Tua | Login uji, lihat tagihan dan kredit |

Di data produksi, gunakan client uji khusus dan hapus semua data uji setelah smoke selesai. Jangan menjalankan uji destruktif (hapus cabang, reset cuti) di produksi.

## 12.3 Hypercare (7–11 Des)

Tester standby jam kerja; setiap laporan dari klien dicek ulang (reproduksi) sebelum diteruskan ke developer; bug Kritis diteruskan langsung.

# 13. Lampiran

## A. Catatan rilis (format yang akan Anda terima tiap Jumat)

CATATAN RILIS — UAT #N — [tanggal]         Build: [nomor/tanggal]

Progres rencana: XX%

BARU (siap diuji Sabtu)

- [modul] [fitur] — skenario: [kode]

DIPERBAIKI (dari temuan sebelumnya)

- #[ID bug] [ringkas] — mohon diverifikasi ulang

BELUM SIAP / DIKETAHUI (jangan dilaporkan sebagai bug)

- [fitur] — rencana minggu [x]

## B. Template laporan bug

ID: BUG-###       Tingkat: Kritis / Mayor / Minor / Saran

Build/tanggal:    Lingkungan: UAT / Produksi    Waktu:

Role/akun:        Cabang:       Perangkat + browser:

Modul / TC terkait:

Langkah:

1.

2.

Hasil yang terjadi:

Hasil yang diharapkan (+ rujukan bagian dokumen):

Bukti: [screenshot / rekaman]

Status: Baru / Dikonfirmasi / Diperbaiki / Retest / Tutup / Bukan bug / CR

## C. Matriks pelacakan kebutuhan (contoh)

| Kebutuhan | TC | Minggu uji | UAT | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kode client AE-00001 per grup huruf | CLI-02, CLI-03 | 2–3 | #2 | ☐ |
| Kuesioner sekali isi + consent | QST-07, QST-09, QST-10 | 3 | #2 | ☐ |
| Cancel/Off wajib pilih potong/tidak | SES-04…SES-08 | 3–4 | #3 | ☐ |
| Revert hanya 1x | REV-01…REV-09 | 3–4 | #3 | ☐ |
| Hapus permanen berantai | CLI-20, BRN-05, FIN-14 | 2–7 | #5–#6 | ☐ |
| Cuti 30 hari/tahun (Finance) | LVE-01…LVE-14 | 4–5 | #3–#4 | ☐ |
| Credit leave per paket | SES-05/06, LVE-15…18 | 4–5 | #3–#4 | ☐ |
| Void hanya kredit belum dipakai | FIN-16, FIN-17 | 5 | #4 | ☐ |
| Refund: Verified vs Gross | FIN-19, FIN-20 | 5 | #4 | ☐ |
| Konversi paket + saldo lebihan | FIN-21…FIN-26 | 5 | #4 | ☐ |
| Utilization & Therapist Off Rate | DSH-04, DSH-05 | 6 | #5 | ☐ |
| Rekap harian terapis | PRT-03 | 6 | #5 | ☐ |
| Hari libur berentang | HOL-02…04 | 2 | #1 | ☐ |
| Kode asesmen tanpa invoice | QST-03 | 3 | #2 | ☐ |
| Alasan Cancel/Off ber-KODE | MST-02, SES-08 | 2–4 | #1, #3 | ☐ |

## D. Laporan sesi UAT (diisi Sabtu +30 menit)

UAT #N — [tanggal] — [jam mulai–selesai] — Build: [nomor]

Hadir (nama/role): ...

Skenario dijalankan: X dari Y | Lulus: a | Gagal: b | Tidak dijalankan: c (alasan)

Temuan baru: Kritis n | Mayor n | Minor n | Saran n

Bug lama diverifikasi: x ditutup, y masih terbuka

Keputusan: ...

Tindak lanjut (PIC + tenggat): ...

## E. Checklist tester Jumat sore

- ☐ Developer mengonfirmasi build terpasang di UAT

- ☐ Smoke 7 role lulus (15 menit per role)

- ☐ Akun semua role bisa login

- ☐ Data klien (set UAT-…) utuh dan siap dipakai Sabtu

- ☐ Catatan rilis + lembar skenario terkirim ke klien

- ☐ Penguji klien terkonfirmasi hadir (Kamis)

- ☐ Lembar bug siap untuk Sabtu